# 第一部分：開發者可讀的總結報告

新台幣匯率風險儀表板 - 專案規劃總結與狀態報告 (v1.0)

生成時間: 2025-05-05 22:13:00 Asia/Taipei (UTC+8)

整體狀態: ⏳ 規劃階段完成，待開始開發 (Awaiting Development Start)

核心功能:

- 整合多維度金融數據 (市場、宏觀、情緒等)。

- 計算量化風險指標。

- 評估新台幣 (TWD) 匯率的綜合風險位階。

- 以清晰、互動的儀表板視覺化呈現風險狀況與關鍵驅動因素。

專案目標:

- 目標 1: 在 Google Colab 環境中，開發一個可運行的儀表板原型 (v1.0)，實現核心數據流、基礎風險評估和靜態視覺化 (對應開發計畫階段一)。

- 目標 2: 儀表板最終能提供兩層信息展示：快速總覽表格和詳細信息卡片。

- 目標 3: (階段二目標) 實現進階指標計算和風險評估邏輯，並加入互動式圖表。

- 目標 4: (階段三目標) 建立回測框架以驗證風險評估邏輯的有效性。

- (ℹ️ 目標的可衡量指標將在開發過程中進一步細化，例如定義「基礎風險評估」的具體指標範圍和「互動式圖表」的具體功能。)

關鍵決策、假設與理由:

- 決策: 選擇 Google Colab 作為主要開發環境。

  - 理由: 便於快速原型設計、整合 Python 生態系、利用免費計算資源、易於與 AI 協作。 (來源: 先前對話記錄/開發計畫總結)

- 決策: 採用模組化 Colab 儲存格設計。

  - 理由: 遵循《通用模組化 Colab/Jupyter 專案設計準則 v3.3》，提高程式碼可讀性、可維護性、可測試性，方便分階段開發和 AI 協作。 (來源: 先前對話記錄/開發計畫總結)

- 決策: 最終儀表板採用兩段式佈局 (總覽表格 + 詳細卡片)。

  - 理由: 根據使用者反饋，平衡快速掃描需求與詳細信息獲取需求，解決先前方案視覺雜亂問題。 (來源: 先前對話記錄/開發計畫總結)

- 決策: 優先使用 Colab Secrets 管理 API 金鑰。

  - 理由: 根據《Colab 金融 API 最佳實踐》，此為 Colab 環境中最安全、便捷的方式。 (來源: 先前對話記錄/開發計畫總結)

- 假設: 規劃文件中提及的核心指標可通過選定的 API (Alpha Vantage, FRED, yfinance) 獲取足夠的歷史數據。

  - 影響: 若數據獲取困難或質量不足，可能需要調整指標選擇或尋找替代數據源。 (來源: 4-1最終數據策略與 Colab 架構)

- 假設: 開發者具備必要的 Python、Pandas 及金融知識來理解和實現指標計算與風險邏जिक。

  - 影響: 若技能不足，開發進度可能延遲或需要額外學習/支持。 (來源: 開發計畫總結)

- (ℹ️ 風險判斷邏輯的具體方法（評分卡 vs. 模型）將在開發階段二做出最終決策。)

環境需求:

- Python 版本: 預計 3.10.x (ℹ️ 待 Cell 1 實際執行確認)

- 關鍵函式庫: pandas, numpy, requests, requests-cache, python-dotenv (若用 Drive), yfinance, fredapi, tenacity, plotly, ipywidgets (ℹ️ 具體版本待 Cell 1 安裝後確認)

- 硬體加速器: 無特別需求 (預設 Colab 環境)

- 外部數據源: Alpha Vantage API, FRED API, Yahoo Finance API, Google Drive (用於日誌/緩存持久化)

專案進度追蹤表:

| 步驟 # | 步驟名稱 | 狀態 | 完成日期 | 紀錄/困難點/相關決策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 專案規劃與框架設計 | 完成 | 2025-05-05 | 完成多份規劃文件，確定分階段計畫、Colab 結構、儀表板佈局。選擇 Colab 作為開發環境。 |
| 1 | 階段一：可用儀表板 - 初始化與設定 (Cell 1) | 待辦 | - | 需實現環境設定、API 金鑰管理、全局變數、日誌記錄。 |
| 2 | 階段一：可用儀表板 - 基礎數據獲取 (Cells 3-5 v1) | 待辦 | - | 需實現核心指標數據獲取，包含錯誤處理和速率限制。 |
| 3 | 階段一：可用儀表板 - 數據清洗與整合 (Cells 6-7) | 待辦 | - | 需實現基礎清洗、缺失值處理和數據對齊。 |
| 4 | 階段一：可用儀表板 - 基礎指標計算 (Cells 8-11 v1) | 待辦 | - | 需實現簡單指標計算。 |
| 5 | 階段一：可用儀表板 - 簡單風險邏輯 (Cell 12 v1) | 待辦 | - | 需實現初步的、基於規則/評分卡的風險判斷。 |
| 6 | 階段一：可用儀表板 - 基礎視覺化 (Cells 13-16 v1, HTML Gen) | 待辦 | - | 需生成靜態圖表和最終的兩段式 HTML 佈局。 |
| 7 | 階段二：進階分析 | 待辦 | - | 包含擴展數據、進階指標、精煉風險邏輯、互動視覺化。 |
| 8 | 階段三：回測分析 | 待辦 | - | 需設計並執行回測，驗證風險邏जिक。 |
| 9 | 階段四：交易指引 (可選) | 待辦 | - | 需開發者定義策略規則，謹慎進行。 |
| 10 | 執行追蹤摘要實現 (Cell Z) | 待辦 | - | 需實現最終的執行摘要報告。 |

目前進度總結:

✅ 專案規劃階段已完成。已產出詳細的開發計畫、分階段目標、模組化 Colab 結構設計、儀表板視覺方案（確定為兩段式佈局：總覽表+詳細卡片）以及相關的技術實踐準則文件。明確了專案的核心功能、目標和最終呈現效果。關鍵決策包括選擇 Colab 作為開發環境、採用模組化儲存格設計、確定兩段式儀表板佈局以及優先使用 Colab Secrets 管理金鑰。目前專案處於待開始開發狀態，下一步是著手實現開發計畫中的階段一，從 Cell 1 開始。

已遇困難、待解決問題與潛在風險:

- 困難/問題 (規劃階段): 先前因參考文件過多導致設計方向不易聚焦 (已通過制定計畫表解決)。

- 待解決問題 (開發階段預期):

  - API 速率限制可能影響數據獲取效率 (需實施健壯的處理機制)。

  - 部分進階指標 (如完整 IV 結構、細粒度 FPI) 的歷史數據可用性和質量可能受限。

  - 風險判斷邏輯的設計（評分卡 vs. 模型）需要在階段二做出最終決策並進行驗證。

- 潛在風險:

  - 選定 API 的穩定性或未來政策變更。

  - 數據質量問題影響指標計算和風險判斷的準確性。

  - 回測分析可能發現風險邏輯效果不如預期，需要較大調整。

  - (若進入階段四) 交易指引邏輯設計不當可能導致誤導性建議。

參考資料需求（具體檔案與原因）：

ℹ️ 目前提供的資訊充足，可基於現有規劃文件開始開發階段一。 在後續開發階段，將需要根據具體任務參考對應的文件：

- 開發 Cell 1 時:

  - 檔案: 3.3通用模組化 Colab/Jupyter 專案設計準則 v3.3 (必要)

    - 需求: 嚴格遵循 Cell 1 結構、標頭、finally 區塊規範。

    - 原因: 確保專案基礎穩定、可追蹤。

    - 重要性: 高。

  - 檔案: Colab 金融 API 最佳實踐 (必要)

    - 需求: 參考 API 金鑰管理 (Colab Secrets)、日誌記錄、速率限制處理器設計思路。

    - 原因: 確保安全、健壯地與 API 交互。

    - 重要性: 高。

  - 檔案: 4-1最終數據策略與 Colab 架構 (必要)

    - 需求: 參考 PROJECT_CONFIG 中應包含的配置項，確認全局變數名稱。

    - 原因: 確保配置完整。

    - 重要性: 高。

- 開發數據獲取 (Cells 3-5) 時:

  - 檔案: 4-1最終數據策略與 Colab 架構 (必要)

    - 需求: 獲取 API 來源、指標列表、端點、參數、更新頻率信息。

    - 原因: 指導數據獲取實現。

    - 重要性: 高。

  - 檔案: Colab 金融 API 最佳實踐 (必要)

    - 需求: 參考錯誤處理、速率限制、User-Agent (若需) 的實現範例。

    - 原因: 確保數據獲取健壯性。

    - 重要性: 高。

- 開發指標計算 (Cells 8-11) 時:

  - 檔案: 2-2新台幣風險指標量化與閾值 (必要)

    - 需求: 參考指標的量化方法建議 (如 Z-score, 百分位)。

    - 原因: 指導量化指標的計算邏輯。

    - 重要性: 高。

  - 檔案: 階段2-1新台幣匯率風險指標篩選 (參考)

    - 需求: 回顧核心指標的篩選邏輯和風險指示意義。

    - 原因: 加深對指標的理解。

    - 重要性: 中。

- 開發風險邏जिक (Cell 12) 時:

  - 檔案: 3-1TWD/USD 匯率風險位階定義 (必要)

    - 需求: 參考風險位階定義、判斷方法論（規則/評分卡/模型）、權重考量。

    - 原因: 指導核心風險評估邏輯的實現。

    - 重要性: 高。

  - 檔案: 2-2新台幣風險指標量化與閾值 (必要)

    - 需求: 參考閾值設定方法和示例，用於規則/評分卡設計。

    - 原因: 為風險判斷提供依據。

    - 重要性: 高。

- 開發視覺化與 HTML 生成 (Cells 13-16, HTML Gen Cell) 時:

  - 檔案: 3-2風險儀表板設計方案 (必要)

    - 需求: 參考核心視覺元素、佈局設計、圖表類型建議、互動性要求。

    - 原因: 指導最終儀表板的呈現（兩段式佈局）。

    - 重要性: 高。

  - 檔案: 階段一TWD/USD 風險圖表規劃 (參考)

    - 需求: 回顧最初規劃的圖表內容。

    - 原因: 提供視覺化內容的參考。

    - 重要性: 中。

各儲存格執行摘要:

(ℹ️ 目前無儲存格執行記錄，此部分將在實際開發後由 Cell Z 生成。)

關鍵全局變數快照與數據脈絡:

(ℹ️ 目前無全局變數快照，此部分將在 Cell 1 及後續儲存格執行後記錄。)

後續規劃:

- [進度表步驟 1] 實現 Cell 1 (初始化與設定): 嚴格按照準則完成 Colab 環境基礎搭建。這是立即要做的第一步。

- [進度表步驟 2] 實現 Cell 3-5 (基礎數據獲取): 開始編寫核心數據獲取邏輯，重點關注錯誤處理和速率限制。

- [進度表步驟 3] 實現 Cell 6-7 (數據清洗與整合): 處理獲取的數據，創建 df_master。

- [進度表步驟 4-6] 逐步完成階段一剩餘的基礎指標計算、簡單風險邏輯和基礎視覺化（生成兩段式 HTML）。

# 第二部分：AI 可讀的結構化數據 (JSON)

{
  "reportMetadata": {
    "reportVersion": "1.5",
    "guidelineVersion": "1.5",
    "reportGeneratedAt": "2025-05-05T22:10:00+08:00",
    "generationConfidence": "High",
    "contextCompleteness": "Full",
    "missingInfoNotes": [
      "Python 及關鍵函式庫的確切版本需等待 Cell 1 實際執行後確認。",
      "風險判斷邏輯的具體方法 (評分卡 vs. 模型) 尚未最終確定，將在階段二決定。",
      "部分進階指標的數據可用性及質量需在開發階段驗證。"
    ]
  },
  "projectInfo": {
    "projectName": "新台幣匯率風險儀表板",
    "overallStatus": "PlanningComplete_AwaitingDevelopment",
    "coreFeatures": [
      "整合多維度金融數據 (市場、宏觀、情緒等)。",
      "計算量化風險指標。",
      "評估新台幣 (TWD) 匯率的綜合風險位階。",
      "以清晰、互動的儀表板視覺化呈現風險狀況與關鍵驅動因素。"
    ],
    "projectGoals": [
      {
        "goalId": "G01",
        "description": "在 Google Colab 環境中，開發一個可運行的儀表板原型 (v1.0)，實現核心數據流、基礎風險評估和靜態視覺化 (對應開發計畫階段一)。",
        "status": "未開始",
        "measurement": "成功運行 Notebook 並生成 v1.0 儀表板輸出"
      },
      {
        "goalId": "G02",
        "description": "儀表板最終能提供兩層信息展示：快速總覽表格和詳細信息卡片。",
        "status": "未開始",
        "measurement": "HTML 輸出包含兩段式佈局且功能正常"
      },
      {
        "goalId": "G03",
        "description": "(階段二目標) 實現進階指標計算和風險評估邏輯，並加入互動式圖表。",
        "status": "未開始",
        "measurement": "完成階段二開發內容"
      },
      {
        "goalId": "G04",
        "description": "(階段三目標) 建立回測框架以驗證風險評估邏輯的有效性。",
        "status": "未開始",
        "measurement": "完成回測分析並輸出評估報告"
      }
    ]
  },
  "projectContext": {
    "keyDecisionsAndAssumptions": [
      {
        "decisionId": "D01",
        "decision": "選擇 Google Colab 作為主要開發環境。",
        "rationale": "便於快速原型設計、整合 Python 生態系、利用免費計算資源、易於與 AI 協作。",
        "alternativesConsidered": ["本地 Jupyter Notebook", "雲端虛擬機"],
        "contextSource": "先前對話記錄/開發計畫總結",
        "timestamp": "2025-05-05T22:00:00+08:00"
      },
      {
        "decisionId": "D02",
        "decision": "採用模組化 Colab 儲存格設計。",
        "rationale": "遵循《通用模組化 Colab/Jupyter 專案設計準則 v3.3》，提高程式碼可讀性、可維護性、可測試性，方便分階段開發和 AI 協作。",
        "alternativesConsidered": ["單一長腳本"],
        "contextSource": "先前對話記錄/開發計畫總結",
        "timestamp": "2025-05-05T22:00:00+08:00"
      },
       {
        "decisionId": "D03",
        "decision": "最終儀表板採用兩段式佈局 (總覽表格 + 詳細卡片)。",
        "rationale": "根據使用者反饋，平衡快速掃描需求與詳細信息獲取需求。",
        "alternativesConsidered": ["僅表格", "僅卡片", "交互式表格"],
        "contextSource": "先前對話記錄/開發計畫總結",
        "timestamp": "2025-05-05T22:10:00+08:00"
      },
      {
        "decisionId": "D04",
        "decision": "優先使用 Colab Secrets 管理 API 金鑰。",
        "rationale": "根據《Colab 金融 API 最佳實踐》，此為 Colab 環境中最安全、便捷的方式。",
        "alternativesConsidered": ["Google Drive 配置文件", "硬編碼 (不推薦)"],
        "contextSource": "先前對話記錄/開發計畫總結",
        "timestamp": "2025-05-05T22:00:00+08:00"
      },
      {
        "assumptionId": "A01",
        "assumption": "規劃文件中提及的核心指標可通過選定的 API (Alpha Vantage, FRED, yfinance) 獲取足夠的歷史數據。",
        "impact": "若數據獲取困難或質量不足，可能需要調整指標選擇或尋找替代數據源。",
        "validationStatus": "待驗證 (開發階段)",
        "contextSource": "4-1最終數據策略與 Colab 架構"
      },
       {
        "assumptionId": "A02",
        "assumption": "開發者具備必要的 Python、Pandas 及金融知識來理解和實現指標計算與風險邏जिक。",
        "impact": "若技能不足，開發進度可能延遲或需要額外學習/支持。",
        "validationStatus": "待驗證 (開發階段)",
        "contextSource": "開發計畫總結"
      }
    ],
    "rejectedAlternatives": [
       {
        "alternative": "儀表板總覽層顯示詳細多空評級理由",
        "reasonRejected": "使用者反饋視覺效果雜亂，不利於快速掃描。",
        "contextSource": "先前對話記錄"
      },
       {
        "alternative": "使用交互式表格（展開/收合）進行兩層信息展示",
        "reasonRejected": "使用者選擇了更明確的兩段式佈局（總覽表+卡片）。",
        "contextSource": "先前對話記錄"
      }
    ],
    "progressTrackingTable": [
      {
        "step": 0,
        "name": "專案規劃與框架設計",
        "status": "完成",
        "completionDate": "2025-05-05",
        "notes": "完成多份規劃文件，確定分階段計畫、Colab 結構、儀表板佈局。選擇 Colab 作為開發環境。",
        "relatedDecisions": ["D01", "D02", "D03", "D04"],
        "blockers": []
      },
      { "step": 1, "name": "階段一 - 初始化與設定 (Cell 1)", "status": "待辦", "completionDate": null, "notes": "需實現環境設定、API 金鑰管理、全局變數、日誌記錄。", "relatedDecisions": [], "blockers": [] },
      { "step": 2, "name": "階段一 - 基礎數據獲取 (Cells 3-5 v1)", "status": "待辦", "completionDate": null, "notes": "需實現核心指標數據獲取，包含錯誤處理和速率限制。", "relatedDecisions": [], "blockers": ["依賴 API 可用性"] },
      { "step": 3, "name": "階段一 - 數據清洗與整合 (Cells 6-7)", "status": "待辦", "completionDate": null, "notes": "需實現基礎清洗、缺失值處理和數據對齊。", "relatedDecisions": [], "blockers": [] },
      { "step": 4, "name": "階段一 - 基礎指標計算 (Cells 8-11 v1)", "status": "待辦", "completionDate": null, "notes": "需實現簡單指標計算。", "relatedDecisions": [], "blockers": [] },
      { "step": 5, "name": "階段一 - 簡單風險邏輯 (Cell 12 v1)", "status": "待辦", "completionDate": null, "notes": "需實現初步的、基於規則/評分卡的風險判斷。", "relatedDecisions": [], "blockers": [] },
      { "step": 6, "name": "階段一 - 基礎視覺化 (Cells 13-16 v1, HTML Gen)", "status": "待辦", "completionDate": null, "notes": "需生成靜態圖表和最終的兩段式 HTML 佈局。", "relatedDecisions": ["D03"], "blockers": [] },
      { "step": 7, "name": "階段二 - 進階分析", "status": "待辦", "completionDate": null, "notes": "包含擴展數據、進階指標、精煉風險邏輯、互動視覺化。", "relatedDecisions": [], "blockers": ["依賴階段一完成", "需確定風險邏輯方法"] },
      { "step": 8, "name": "階段三 - 回測分析", "status": "待辦", "completionDate": null, "notes": "需設計並執行回測，驗證風險邏輯。", "relatedDecisions": [], "blockers": ["依賴階段二完成", "需充足歷史數據"] },
      { "step": 9, "name": "階段四 - 交易指引 (可選)", "status": "待辦", "completionDate": null, "notes": "需開發者定義策略規則，謹慎進行。", "relatedDecisions": [], "blockers": ["依賴階段三完成", "需明確策略"] },
      { "step": 10, "name": "執行追蹤摘要實現 (Cell Z)", "status": "待辦", "completionDate": null, "notes": "需實現最終的執行摘要報告。", "relatedDecisions": [], "blockers": [] }
    ],
    "progressSummary": "專案規劃階段已完成。已產出詳細的開發計畫、分階段目標、模組化 Colab 結構設計、儀表板視覺方案（確定為兩段式佈局：總覽表+詳細卡片）以及相關的技術實踐準則文件。明確了專案的核心功能、目標和最終呈現效果。關鍵決策包括選擇 Colab 作為開發環境、採用模組化儲存格設計、確定兩段式儀表板佈局以及優先使用 Colab Secrets 管理金鑰。目前專案處於待開始開發狀態，下一步是著手實現開發計畫中的階段一，從 Cell 1 開始。",
    "difficultiesAndIssues": [
       {
        "issueId": "PLAN-01",
        "description": "先前因參考文件過多導致設計方向不易聚焦",
        "status": "已解決",
        "impact": "規劃效率低",
        "potentialSolutions": ["制定結構化開發計畫表"],
        "owner": "開發者/AI",
        "relatedProgressStep": 0,
        "resolution": "已通過制定詳細的分階段開發計畫表和 AI 文件指引解決。"
      },
      {
        "issueId": "DEV-P-01",
        "description": "API 調用可能頻繁觸發限流 (Rate Limit)",
        "status": "待解決 (預期)",
        "impact": "數據獲取受阻，影響管道建置進度",
        "potentialSolutions": ["實施指數退避重試", "申請更高配額", "優化調用頻率"],
        "owner": "開發者",
        "relatedProgressStep": 2
      },
       {
        "issueId": "DEV-P-02",
        "description": "部分進階指標的歷史數據可用性和質量可能受限",
        "status": "待解決 (預期)",
        "impact": "影響指標計算和風險評估的準確性/深度",
        "potentialSolutions": ["尋找替代數據源", "調整指標選擇", "接受數據限制"],
        "owner": "開發者",
        "relatedProgressStep": 7
      },
      {
        "issueId": "DEV-P-03",
        "description": "風險判斷邏輯的設計與驗證",
        "status": "待解決 (預期)",
        "impact": "儀表板核心功能的有效性",
        "potentialSolutions": ["仔細選擇評分卡/模型方法", "進行嚴格回測"],
        "owner": "開發者",
        "relatedProgressStep": 7
      }
    ],
    "potentialRisksAndEdgeCases": [
      { "riskId": "R01", "description": "選定 API 的穩定性或未來政策變更", "likelihood": "Medium", "impact": "High", "mitigationStatus": "待規劃", "mitigationPlan": "設計備用 API 方案，監控 API 狀態。" },
      { "riskId": "R02", "description": "數據質量問題影響指標計算和風險判斷的準確性", "likelihood": "Medium", "impact": "High", "mitigationStatus": "待規劃", "mitigationPlan": "加強數據清洗和驗證步驟，對異常值進行處理。" },
      { "riskId": "R03", "description": "回測分析可能發現風險邏जिक效果不如預期", "likelihood": "Medium", "impact": "Medium", "mitigationStatus": "待規劃", "mitigationPlan": "準備根據回測結果進行模型/邏輯迭代。" },
      { "riskId": "R04", "description": "(若進入階段四) 交易指引邏輯設計不當可能導致誤導性建議", "likelihood": "High", "impact": "Very High", "mitigationStatus": "待規劃", "mitigationPlan": "極度謹慎設計規則，進行長時間模擬驗證，明確風險提示。" }
    ],
    "requiredContextResources": {
      "files": [
        {"fileName": "3.3通用模組化 Colab/Jupyter 專案設計準則 v3.3", "requiredInfo": "Cell 1 結構, finally 報告格式, 程式碼規範, Cell 結構", "reasonNeeded": "確保 Colab 筆記本基礎穩定、可追蹤、結構清晰", "criticality": "High", "status": "已提供"},
        {"fileName": "Colab 金融 API 最佳實踐", "requiredInfo": "API 金鑰管理 (Colab Secrets), 日誌記錄, 速率限制處理器思路, 錯誤處理範例, User-Agent 建議", "reasonNeeded": "確保安全、健壯地與 API 交互", "criticality": "High", "status": "已提供"},
        {"fileName": "4-1最終數據策略與 Colab 架構", "requiredInfo": "PROJECT_CONFIG 配置項, 指標與 API 策略, 數據獲取/處理策略, Cell 結構規劃", "reasonNeeded": "指導數據處理流程和 Colab 結構實現", "criticality": "High", "status": "已提供"},
        {"fileName": "2-2新台幣風險指標量化與閾值", "requiredInfo": "指標量化方法建議 (Z-score, 百分位), 閾值設定思路與示例", "reasonNeeded": "指導指標計算和風險邏輯設計", "criticality": "High", "status": "已提供"},
        {"fileName": "3-1TWD/USD 匯率風險位階定義", "requiredInfo": "風險位階定義, 判斷方法論比較 (規則/評分卡/模型), 權重考量", "reasonNeeded": "指導核心風險評估邏輯的實現", "criticality": "High", "status": "已提供"},
        {"fileName": "3-2風險儀表板設計方案", "requiredInfo": "核心視覺元素, 佈局設計, 圖表建議, 互動要求", "reasonNeeded": "指導最終儀表板的呈現（兩段式佈局）", "criticality": "High", "status": "已提供"},
        {"fileName": "階段一TWD/USD 風險圖表規劃", "requiredInfo": "初步規劃的圖表內容", "reasonNeeded": "提供視覺化內容參考", "criticality": "Medium", "status": "已提供"},
        {"fileName": "階段2-1新台幣匯率風險指標篩選", "requiredInfo": "核心指標篩選邏輯和風險指示意義", "reasonNeeded": "加深對指標的理解", "criticality": "Medium", "status": "已提供"},
        {"fileName": "1.5程式專案總結報告生成準則 v1.5 (強化版)", "requiredInfo": "本報告的生成規範", "reasonNeeded": "確保總結報告的格式與內容符合要求", "criticality": "High", "status": "已提供"}
      ],
      "notes": [],
      "isContextSufficient": true
    },
    "nextSteps": [
      {"stepId": "N01", "description": "實現 Cell 1 (初始化與設定)", "priority": "High", "relatedProgressStep": 1, "estimatedEffort": "0.5 天", "status": "待辦"},
      {"stepId": "N02", "description": "實現 Cell 3-5 (基礎數據獲取)", "priority": "High", "relatedProgressStep": 2, "estimatedEffort": "1-2 天", "status": "待辦"},
      {"stepId": "N03", "description": "實現 Cell 6-7 (數據清洗與整合)", "priority": "Medium", "relatedProgressStep": 3, "estimatedEffort": "1 天", "status": "待辦"},
      {"stepId": "N04", "description": "逐步完成階段一剩餘步驟 (指標計算、風險邏जिक、視覺化/HTML生成)", "priority": "Medium", "relatedProgressStep": 4, "estimatedEffort": "2-3 天", "status": "待辦"}
    ]
  },
  "environmentSnapshot": {
    "pythonVersion": "無法確定 (待 Cell 1 執行)",
    "keyLibraryVersions": {
      "pandas": "無法確定", "numpy": "無法確定", "requests": "無法確定", "requests-cache": "無法確定",
      "yfinance": "無法確定", "fredapi": "無法確定", "tenacity": "無法確定", "plotly": "無法確定", "ipywidgets": "無法確定"
    },
    "hardwareAccelerator": { "type": "None", "model": "N/A", "status": "Disabled (預期)" },
    "externalDataSources": [
      { "type": "Google Drive", "path": "待掛載", "status": "待掛載" },
      { "type": "API", "endpoint": "Alpha Vantage", "authRequired": true, "status": "待測試" },
      { "type": "API", "endpoint": "FRED", "authRequired": true, "status": "待測試" },
      { "type": "API", "endpoint": "Yahoo Finance (via yfinance)", "authRequired": false, "status": "待測試" }
    ],
    "operatingSystem": "Linux (Colab 預期)"
  },
  "cellSummaries": [],
  "keyGlobalVariables": [],
  "resolvedIssuesLog": [
     {
      "issueId": "PLAN-01",
      "description": "先前因參考文件過多導致設計方向不易聚焦",
      "resolution": "已通過制定詳細的分階段開發計畫表和 AI 文件指引解決。",
      "resolvedAt": "2025-05-05T22:05:00+08:00",
      "resolvedBy": "開發者/AI",
      "relevantCell": "N/A (規劃階段)"
    },
    {
      "issueId": "PLAN-02",
      "description": "儀表板總覽層顯示效果雜亂",
      "resolution": "決定採用兩段式佈局 (總覽表+詳細卡片)。",
      "resolvedAt": "2025-05-05T22:10:00+08:00",
      "resolvedBy": "開發者/AI",
      "relevantCell": "N/A (規劃階段)"
    }
  ]
}