好的，這份報告將整合我們到目前為止的所有討論結果，以最詳細的方式勾勒出您這個量化交易策略專案的完整藍圖，包含目標、方法、框架、數據管理、備份、AI 協作方式以及研究流程。

量化交易策略專案報告：動態 RORO 風險管理與跨資產配置

報告日期： 2025年5月2日

版本： 1.0

目錄

- 專案目標 (Project Goal)

- 核心策略方法論 (Core Strategy Methodology)

- 技術棧與環境 (Technology Stack & Environment)

- 開發框架設計 (Development Framework Design)

- 數據管理策略 (Data Management Strategy)

- 備份策略與管理 (Backup Strategy & Management)

- 研究與開發流程 (Research & Development Workflow)

- 預期挑戰與風險 (Anticipated Challenges & Risks)

- 結論與下一步 (Conclusion & Next Steps)

1. 專案目標 (Project Goal)

本專案旨在設計、開發、回測並驗證一個動態調整的量化交易策略，以達成以下主要和次要目標：

- 主要目標 1 (風險控制)：將整體投資組合的最大回撤 (Maximum Drawdown, MDD) 嚴格控制在 10% 以內。這是策略設計的最高優先級約束。

- 主要目標 2 (獲利能力)：在嚴格的風險控制下，追求長期、可持續的正報酬（以賺錢為主要目標）。

- 次要目標 1 (Beta 管理)：實現相對於台灣加權股價指數 (TAIEX) 的低 Beta (<1)，降低投資組合與整體市場的相關性。

- 次要目標 2 (Alpha 追求)：在風險調整後，爭取產生超越市場基準的超額回報 (Alpha)，可能體現在更平穩的淨值曲線或更優的風險調整後收益（如 Sharpe Ratio, Calmar Ratio）。

2. 核心策略方法論 (Core Strategy Methodology)

本策略的核心是建立一個動態的風險開啟/關閉 (Risk-On/Risk-Off, RORO) 機制，並根據此機制調整跨資產的配置：

- RORO 信號生成 (Signal Generation)：

  - 核心輸入 1 (市場寬度)：利用台灣股市的市場寬度指標 (參考《市場寬度量化策略研究》)。優先考慮計算騰落線 (A/D Line) 相關指標，因為計算 %MA 指標所需的 Point-in-Time 成分股數據難以免費取得。寬度指標用於衡量市場內部的健康狀況與參與度。

  - 核心輸入 2 (系統壓力)：利用您先前開發的**「一級交易商壓力指數」** (參考 「一級交易商壓力分析v33」的副本.py)。該指數整合了 SOFR、利差、交易商持有部位、MOVE、VIX、準備金比率等多個美國市場關鍵指標，反映系統性風險水平。

  - 整合邏輯：研究如何最有效地結合「市場寬度」（反映股市內部狀態）和「壓力指數」（反映宏觀/系統壓力）來生成每日的 RORO 狀態信號 (例如：強 Risk-On、弱 Risk-On、中性、弱 Risk-Off、強 Risk-Off)。方法可包含加權平均、條件規則、狀態機等。

- 資產配置與交易標的 (Asset Allocation & Instruments)：

  - 核心風險資產：台灣加權股價指數期貨 (TXF)。作為主要的市場方向性曝險工具。

  - 避險/多元化資產：

    - 美國長天期公債 ETF (TLT)

    - 黃金 ETF (GLD)

  - 配置邏輯：

    - Risk-On 狀態：增加或建立 TXF 多頭部位的曝險，減少或不持有 TLT/GLD。

    - Risk-Off 狀態：減少或反轉 TXF 部位（空手或做空），同時增加 TLT 和 GLD 的多頭部位以對沖風險、降低波動或捕捉避險行情。

    - 中性狀態：可能維持較低風險曝險或空手。

- 交易風格 (Trading Style)：

  - 每日監測 (Daily Monitoring)：系統每日運行，評估 RORO 狀態和潛在信號。

  - 耐心選擇 (Patient Execution)：「不操作也是選項」。只有在 RORO 信號和可能的技術面過濾條件同時滿足「高質量機會」的標準時，才建立或調整部位。

  - 波段持有 (Swing Holding)：雖然每日監測，但目標是捕捉持續數週的波段行情。

3. 技術棧與環境 (Technology Stack & Environment)

- 開發與執行環境：Google Colab

- 數據儲存與同步：Google Drive

- 程式語言：Python 3

- 核心 Python 函式庫：

  - 數據處理：pandas, numpy

  - 數據獲取：requests, yfinance, fredapi (整合自壓力指標腳本)

  - API 快取：requests-cache

  - 技術分析：TA-Lib (需處理 Colab 安裝) 或 pandas_ta

  - 回測框架：vectorbt (首選，利用其效能和 from_order_func 的靈活性)

  - 績效分析：quantstats, matplotlib, plotly (vectorbt 內建)

  - 檔案處理：os, shutil, pathlib

  - 模組重載：importlib

  - 設定檔讀取：(根據選擇，可能是 PyYAML 或內建 json)

  - 數據庫 (L1 快取)：sqlite3 (透過 requests-cache)

  - 數據格式 (L2 快取)：pyarrow 或 fastparquet (用於 Parquet)

4. 開發框架設計 (Development Framework Design)

遵循穩定健壯優先的原則，並採納您的「模組化開發準則」精髓，設計如下框架：

- 專案結構：在 Google Drive 上建立清晰的目錄結構，包含 notebooks/, src/, config/, data/, results/。

- 模組化程式碼 (src/)：將核心、可重用的邏輯（數據載入、指標計算、信號生成、風險管理、備份管理、設定管理等）封裝到獨立的 .py 模組檔案中。主 Notebook (notebooks/) 負責導入模組、串連流程、展示結果。

  - 使用英文命名 .py 檔案和資料夾，但在檔案內部的註解和字串可使用中文。

  - src/ 資料夾內包含 __init__.py 空檔案。

- 配置管理 (config/)：

  - 使用獨立的設定檔（例如 config/strategy_config.yaml 或 src/config_manager.py 讀取）管理所有非敏感參數。

  - 使用 Colab Secrets 管理 FRED API Key 等敏感資訊。

- 日誌記錄 (Logging)：設置標準的 Python logging 模組，進行集中的日誌記錄。

- 錯誤處理：在關鍵程式碼段使用 try...except...finally，並結合日誌記錄詳細錯誤。採用您準則中的標準化 Cell 頁腳執行總結報告機制（如果主要流程仍在 Notebook Cell 中執行）。

- 版本控制 (Version Control)：強制使用 Git + GitHub。將 Google Drive 上的專案資料夾初始化為 Git 儲存庫，並與遠端 GitHub 儲存庫同步。頻繁提交程式碼 (.py, .ipynb, config) 的變更。

- AI 輔助開發原則：

  - 將 AI 定位為開發助手，而非主導者。

  - 基於模組化框架，向 AI 提供範圍化、清晰的上下文和指令。

  - 嚴格審閱、理解、測試和重構 AI 生成的程式碼。

  - 利用版本控制管理 AI 輔助開發的迭代和實驗。

  - 維護一份「專案摘要」文件以便快速提供上下文。

5. 數據管理策略 (Data Management Strategy)

採用分層的數據管理方法，儲存於 Google Drive：

- L1 快取 (API Cache)：使用 requests-cache 配合 SQLite (data/cache/api_cache.sqlite) 快取 API 的原始回應。

- L2 快取 (Processed Data)：將經過清洗、對齊、計算後的 DataFrame（如價格、指標、信號）儲存為 Parquet (.parquet) 格式 (data/processed_data/)，並加入簡單的時間戳或版本檢查機制以判斷是否需要更新。

- (可選) 原始數據歸檔 (Raw Data Archive)：在 data/raw_data/ 中儲存一份初步整理後的原始數據副本 (Parquet 或 CSV)。

- 數據載入器模組 (src/data_loader.py)：建立此模組，封裝與 L1、L2 快取的交互邏輯，提供統一的數據讀取接口給策略的其他部分使用。

6. 備份策略與管理 (Backup Strategy & Management)

- 策略：

  - 程式碼與設定檔：主要依賴 Git + GitHub 進行版本控制和備份。

  - 數據與完整專案快照：定期（例如每日或每週，視開發活躍度）將整個 Google Drive 上的專案資料夾完整複製到另一個獨立的備份位置（例如 Google Drive 上的 專案備份 資料夾、或其他雲端硬碟、或本地外接硬碟）。備份時使用日期時間戳命名資料夾。

- 備份檔案管理員 (src/backup_manager.py)：

  - 開發一個簡單的 Python 類別或函數集。

  - 提供中文介面的函數，用於：設定備份路徑、執行備份（複製到時間戳資料夾）、顯示備份狀態（列出最近備份）、以及帶有嚴格警告和確認機制的還原功能。

7. 研究與開發流程 (Research & Development Workflow)

遵循迭代式的研究流程：

- 階段一：環境與數據管道：搭建 Colab 環境，實現數據獲取、清洗、對齊、快取（L1 & L2）、模組化數據載入器。

- 階段二：指標與信號開發 (V1)：計算市場寬度指標、壓力指數，並開發第一版 RORO 狀態判斷邏輯。

- 階段三：初步策略回測 (V1)：

  - 基於 RORO 狀態定義簡單的 TXF/TLT/GLD 交易規則。

  - 實施嚴格的風險管理：核心是確保 MDD < 10%，這意味著極低的單筆風險設定（例如 0.25%-0.5%）和有效的停損。

  - 使用 vectorbt (可能需 from_order_func) 執行回測，評估 MDD、Beta、Alpha 等關鍵指標。

- 階段四：迭代優化：根據 V1 結果，分析不足，回頭改進 RORO 信號邏輯、交易規則、風險管理參數。

- 階段五：穩健性檢驗：對優化後的策略進行參數敏感性分析、樣本外測試 (Walk-Forward)、蒙地卡羅模擬（尤其關注 MDD 分佈）。

- 階段六：執行層面考量：若策略驗證可行，研究如何將 Colab 產生的信號應用於你熟悉的 TXO 或 CFD 交易執行（此階段不側重回測 TXO/CFD）。

- 階段七：監控與部署：建立每日運行的監測儀表板 Notebook，輔助你的交易決策和紀律檢查表。

8. 預期挑戰與風險 (Anticipated Challenges & Risks)

- 數據質量與可得性：市場寬度指標所需的 PIT 成分股數據難以免費獲取；台灣選擇權的詳細歷史數據（OI/IV）也具挑戰；免費數據源可能存在延遲、錯誤或限制。

- 回測複雜度：多資產動態配置、嚴格風險控制（特別是組合層面的 MDD 約束）、期貨展期處理等會增加 vectorbt (尤其是 from_order_func) 的使用難度。選擇權策略的精確回測在目前框架下受限。

- 風險管理實現：將 <10% MDD 的目標轉化為具體、有效的倉位控制和停損規則，需要在回測中反覆驗證和調整。

- 模型風險與過度擬合：RORO 模型、交易規則、風險參數都可能過度擬合歷史數據。穩健性檢驗至關重要。

- AI 協作整合：確保 AI 生成的程式碼質量、一致性，並成功整合到框架中需要投入精力進行審閱和測試。

9. 結論與下一步 (Conclusion & Next Steps)

本專案報告勾勒了一個旨在開發穩定、健壯且具有潛在盈利能力的動態 RORO 量化策略的詳細計劃。該計劃強調模組化開發、嚴格的數據管理與備份、系統化的研究流程，並充分考慮了在 Colab 環境中使用 AI 工具進行輔助開發的實踐方法。雖然存在數據和回測複雜度方面的挑戰，但透過分階段實施、迭代優化和嚴謹驗證，有望達成專案目標。

下一步行動：

建議從階段一：環境與數據管道開始著手。具體任務包括：

- 在 Google Drive 上建立規劃好的專案資料夾結構。

- 建立 src/ 目錄及 __init__.py，並開始編寫第一個模組 src/config_manager.py（如果選擇用 .py 管理設定）和 src/data_loader.py 的基本框架。

- 在主 Notebook (notebooks/Main_Strategy_Workflow.ipynb) 中設置好環境（掛載 Drive, 加入 sys.path），並測試導入模組。

- 實現 DataLoader 中獲取 TXF, TLT, GLD 價格數據的函數，並整合 requests-cache (L1 緩存)。

- 實現將這些價格數據處理後儲存為 Parquet 檔案 (L2 緩存) 的基本邏輯。

完成這些基礎設施建設後，我們就可以接著進行指標計算和 RORO 信號的開發。